# Proces for tilbud og kontrakter

Versionshistorik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Dato | Beskrivelse |
| 0.1 | 17.12.2021 | Første bud på procestrin |
| 1.0 | 12.01.2022 | Første, endelige udgave |

**Proces: Opgaver der er omfattet af kontrakt med Brdr. Thybo og udføres/styres af dem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Aktivitet** | **Husk at tjekke …** | **Ansvarlig** |
| 1 | Arbejdsgruppe udarbejder oplæg for opgaven/området | Værdier: Miljø, social, økonomi | Arbejdsgruppe |
| 2 | Arbejdsgruppe kan indhente tilbud, efter aftale med referencegruppe |  | Arbejdsgruppe i samarbejde med repræsentant i Referencegruppen |
| 3 | Arbejdsgruppe sender oplæg til høring blandt beboere (evt.) |  | Arbejdsgruppe |
| 4 | Arbejdsgruppe sender endeligt oplæg til kontaktperson i referencegruppen |  | Arbejdsgruppe |
| 5 | Referencegruppe modtager oplæg og sender til Thybo |  | Referencegruppe, pt. Pia/Jens |
| 6 | Pia/Jens afgør om der kræves behandling i Referencegruppen |  | Referencegruppe, pt. Pia/Jens |
| 7 | Brdr. Thybo behandler oplæg og afklarer evt. spørgsmål eller kommer med alternative forslag |  | Brdr. Thybo |
| 8 | Krav er godkendt |  | Referencegruppe |
| 9 | Brdr. Thybo indhenter evt. tilbud og vælger løsning på et møde med Arbejdsgruppe og evt. rep. i Referencegruppe. Referencegruppe skal godkende prisændringer. |  | Brdr. Thybo + Referencegruppe |
| 10 | Løsning valgt og udføres under ledelse af Brdr. Thybo |  | Brdr. Thybo |

**Proces 2: Opgaver igangsat af Bofællesskabet Kløverbakken og betales af forening**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Aktivitet** | **Husk at tjekke …** | **Ansvarlig** |
| 1 | Arbejdsgruppe udarbejder oplæg for opgaven/området | Værdier: Miljø, social, økonomi | Arbejdsgruppe |
| 2 | Arbejdsgruppe sender oplæg til høring blandt beboere (evt.) |  | Arbejdsgruppe |
| 3 | Arbejdsgruppe kan indhente tilbud, efter aftale med referencegruppe | Max 3 tilbud  Økonomisk ramme afklares | Arbejdsgruppe i samarbejde med repræsentant i Referencegruppen |
| 4 | Arbejdsgruppen behandler tilbud og afklarer evt. spørgsmål eller udarbejder alternative forslag |  | Arbejdsgruppe |
| 5 | Arbejdsgruppen sender forslag/indstilling til kontaktperson i referencegruppen |  | Arbejdsgruppe |
| 6 | Referencegruppen behandler forslag/indstilling | Overholdes budget/økonomisk ramme? | Referencegruppe |
| 7 | Referencegruppen eller arbejdsgruppe afgiver bestilling og indgår evt. kontrakt med valgt leverandør. Kan fx være Brdr. Thybo | Afklar hvem der har kontakt med valgt leverandør | Arbejdsgruppe eller Referencegruppe |
| 8 | Løsning udføres under ledelse af arbejdsgruppe |  | Arbejdsgruppe |
| 9 |  |  |  |